## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
MusicAll
Grupo Cinco
Data: 03/03/2020
Professor: Gislayno Monteiro

## Slide 2: Status Geral
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Apresentação da 1° Sprint – Versão inicial;
Arquitetura da Solução – Versão em construção;
LLD – Versão em construção;
Farol do Projeto
  Frente Desenvolvimento
  Criação do servidor AWS (?)
  Frente Documentação
  Finalizar a apresentação;

## Slide 3
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
v
v
v
Timeline - Sprint 1
Semana 5
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
03/02
08/02
10/02
15/02
17/02
22/02
24/02
01/03
03/03
08/03
10/03
Jornada de usuário
Entrega
1° Sprint
Entendimento e planejamento dos entregáveis
Mapa de Persona
Telas Figma
Análise Concorrência
Contextualização
PM Canvas
Modelagem de dados
Lista de requisitos
Organização do time
Arquitetura de solução
Apresentação
LLD