## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
MusicAll
Grupo Cinco
Data: 24/02/2020
Professor: Gislayno Monteiro

## Slide 2: Status Geral
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Planejamento das atividades (Ferramentas utilizadas ao decorrer do projeto);
Definição da organização do time;
Realizada a pesquisa de concorrência – Análise de pontos negativos de plataformas e redes socias com proposta de integrar músicos;
Jornada de Usuário;
Mapa de Persona;
Finalização de telas do Figma (Carregamento, início, login, cadastro, informações adicionais, informações musicais, informações de contato, feed, perfil, medalhas, convites e alteração de dados);
Lista de requisitos;
PM Canvas;
Modelagem de dados;
Contextualização – Explicação da missão, visão, estratégias e objetivos.
Farol do Projeto
  Frente Geral
  Entendimento sobre os as tecnologias (Kotlin e AWS).
  Frente Desenvolvimento
  Desenvolvimento da aplicação mobile (Kotlin);
  Criação do servidor AWS.
  Frente Documentação
  Definir o diferencial do negócio;
  LLD;
  Arquitetura da solução
Desenvolvimento da aplicação mobile (Kotlin);
Falta de entendimento sobre o servidor da AWS;

## Slide 3
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
v
v
v
Timeline - Sprint 1
Semana 5
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
03/02
08/02
10/02
15/02
17/02
22/02
24/02
01/03
03/03
08/03
10/03
Jornada de usuário
Entrega
1° Sprint
Entendimento e planejamento dos entregáveis
Mapa de Persona
Telas Figma
Análise Concorrência
Contextualização
PM Canvas
Modelagem de dados
Lista de requisitos
Organização do time