## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
MusicAll
Grupo Cinco
Data: 24/03/2021
Professor: Gislayno Monteiro

## Slide 2: Status Geral
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Disponibilização do front-end e back-end na instância AWS através de Docker;
Protótipos de telas feitos no Android Studio (Telas home, login, registrar e informações adicionais);
Iniciado o back-end para as telas home, login, registrar, e informações adicionais.
Farol do Projeto
  Frente AWS
  Dockerização da aplicação;
  Segurança implementada;
  Balanceamento de carga;
  Ambiente de alta disponibilidade configurado;
  Frente Back-end
  Protótipo Funcional – App conectado;
  Frente Front-end
  Telas desenvolvidas no Android Studio;
  Frente Documentação
  Critérios de inovação do projeto;
  Apresentação Sprint 2.
  Criação de instâncias e certificado digital na AWS;

## Slide 3
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
v
v
v
Previsão Timeline - Sprint 2
Semana 5
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
17/03
22/03
24/03
29/03
31/03
05/04
07/04
12/04
14/04
19/04
21/04
Entrega
2° Sprint
Dockerização da aplicação
Segurança implementada
Balanceamento de carga
Aplicação mobile funcional
Desenvolvimento das telas
Critérios de inovação
Apresentação