## Slide 1: MusicAll Feito por músicos para músicos

## Slide 2: EQUIPE E ORGANIZAÇÃO
Maria
Analista de Negócios
Oliver
Desenvolvedor
Ramon
Desenvolvedor
Pedro
Gestor de Projetos
Wellington
Desenvolvedor

## Slide 3: Falta de plataformas eficientes Existentes não ajudam na integração JUSTIFICATIVA Dificuldade na filtragem de novas pessoas
Existentes esquecidas e desatualizadas

## Slide 4: MULTIMEDIA PROPOSTA MUSICALL

## Slide 5: GESTÃO DO PROJETO

## Slide 6
Timeline - Sprint 3
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Semana 5
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
02/11
04/11
09/11
11/11
16/11
18/11
23/11
25/11
30/11
02/12
09/12
Temporada de estudos e entendimento dos entregáveis
Transição do banco para a nuvem
Deploy da aplicação na nuvem
Finalização do Back-end
Integração Back com Front
Desenvolvimento da aplicação
Atualização Lista de Requisitos
Entrega
3° Sprint
Slides

## Slide 7: ALTERAÇÕES DE ESCOPO
Anteriormente tinha o foco em uma busca mútua entre usuários;
Agora busca simplificar a busca por usuários.
Após conclusão das pesquisas e entrevistas de público alvo, decidimos criar uma proto-persona e direcionar nossos esforços para suprir suas necessidades.
ALTERAÇÕES
MOTIVAÇÕES
As publicações podem ser uma forma de introduzir pessoas com gostos em comum.
PUBLICAÇÕES
Era focado em bandas, instrumentistas, escolas de músicas, estúdios;
Definimos pessoas chaves ao invés de atender todos os públicos.
PÚBLICO

## Slide 8: DESENHO DE SOLUÇÃO
End-User
Browser
Back-end
Front-end
Idealization
UI
Development
Test
Service Web app
Azure Database SQL
Developer
Execution
Development environment
Azure Cloud
Building

## Slide 9: ARQUITETURA DA APLICAÇÃO
Client-side web application
(HTML, CSS, Js, React)
Site institucional e aplicação final para usuários
Database
(SQL Server)
Armazenar os
dados da aplicação
Microservice
(SpringBoot)
Processamento de dados armazenados para consumo de serviço e aplicação web
Server-side web application
(Java)
Criação e exportação de arquivos .csv e .txt

## Slide 10: REQUISITOS E TASKS
ID | Descrição do requisito | Objetivo/Estratégia de Negócio | Tipo de Requisito | Complexidade
1 | Aplicação Spring Boot | Aplicação feita com Spring Boot para o back-end da plataforma |  | 
1.1 | Back-End em Java | Fazer a captura de informações da plataforma | Funcional | Média
1.2 | Possuir Endpoints | Função de fornecer dados específicos | Funcional | Média
1.3 | Possuir models | Controle de banco de dados | Funcional | Alta
1.4 | Possuir CRUD de Usuário | Fornecer meio para o usuário manipular seus dados através da aplicação | Funcional | Alta
1.5 | Possuir CRUD de Publicação | Fornecer meio para o usuário manipular seus dados de publicações | Funcional | Alta
1.6 | Mapeamento através de ORM | Mapeamento de tabelas do banco de dados no Spring Boot | Funcional | Média
1.7 | Implementação do padrão de projeto (Observer) | Evitar futuros problemas | Funcional | Média
1.8 | Criação de métodos específicos do Repository | Possuir métodos para a coleta de dados específicos do banco | Funcional | Baixa
1.9 | Funcionalidades de exportação txt e csv | Para fins de consulta | Funcional | Média
2 | Plataforma Web | Plataforma com objetivo de integração de músicos |  | 
2.1 | Página de perfil do usuário | Mostrar informações relacionadas ao usuário | Funcional | Baixa
2.2 | Página de pesquisa dos usuários | Facilitar na procura de outros usuários na plataforma | Funcional | Média
2.3 | Especificação e informações do usuário | Informações pessoais do usuário | Funcional | Baixa
2.4 | Pesquisa com filtros | Facilitar a procura de usuários para fins específicos | Funcional | Alta
2.5 | Criação de grupos | Ajudar na integração dos músicos | Funcional | Alta
2.6 | Sistema de alerta de usuários | Notificar usuários que possuem interesse | Funcional | Média
Quantidade total de requisitos: 28

## Slide 11: MODELAGEM DE DADOS

## Slide 12: DESIGN PATTERN
Case: A usuária Luana está muito animada e gostaria de encontrar logo uma banda! Por conta disso, gostaria de ser notificada sempre, sobre novas publicações de novas bandas.
OBSERVER

## Slide 13: DESIGN PATTERN

## Slide 14
CRUD E ORM
ORM
Hibernate/JPA

## Slide 15
LAYOUT CARREGAMENTO DE DADOS
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

## Slide 16
SITE INSTITUCIONAL

## Slide 17
CONSIDERAÇÕES FINAIS

## Slide 18
OBRIGADO(A)!
Possui dúvidas?
Equipe MusicAll