## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
MusicAll
Grupo Cinco
Data: 21/10/2020
Professor: Alexander Barreira

## Slide 2: Status Geral
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Farol do Projeto
  Frente Front-End
  Desenvolvimento das páginas da aplicação
  Frente Back-end
  Desenvolvimento de funcionalidades para a aplicação
  (Comandos para a captura de dados específicos)
  Finalizar o uso do Padrão de Projeto
  Frente Documentação
  Revisar e atualizar a lista de requisitos
Refatoração das funcionalidades de exportação de dados em TXT e CSV
Finalização da página HTML e CSS para o site institucional
Finalização do desenho de arquitetura do projeto
Tarefas e detalhes referentes ao front e back-end a serem concluídas o quanto antes.

## Slide 3: Timeline do projeto por semana
Sprint 2
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Semana 4
Semana 3
30/09
Modelagem
de Dados
05/10
07/10
12/10
Arquitetura do Projeto
Semana 2
Entrega
2° Sprint
Desenho
De Solução
Desenvolvimento
CRUD
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
Semana 1
14/10
19/10
21/10
26/10
Adaptação Wireframes
28/10
Desenvolvimento ORM
Discussão sobre Padrão de Projeto
Definição dos dados
exportados para CSV
Documento de Layout
Site Institucional
Funcionalidade exportação de dados em TXT e CSV
Aplicação
Apresentação - Slides
Lista de Requisitos

## Slide 4
End-User
Browser
Back-end
Front-end
Idealization
UI
Development
Test
Service Web app
Azure Database SQL
Developer
Execution
Development environment
Azure Cloud
Building