## Slide 1: MusicAll Feito por músicos para músicos

## Slide 2: EQUIPE E ORGANIZAÇÃO
Maria
Analista de Negócios
Oliver
Desenvolvedor
Ramon
Desenvolvedor
Pedro
Gestor de Projetos
Wellington
Desenvolvedor

## Slide 3: Falta de plataformas eficientes Existentes não ajudam na integração JUSTIFICATIVA Dificuldade na filtragem de novas pessoas
Existentes esquecidas e desatualizadas

## Slide 4: MULTIMEDIA PROPOSTA MUSICALL

## Slide 5: GESTÃO DO PROJETO

## Slide 6
Timeline - Sprint 3
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Semana 5
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
02/11
04/11
09/11
11/11
16/11
18/11
23/11
25/11
30/11
02/12
09/12
Temporada de estudos e entendimento dos entregáveis
Entrega
3° Sprint
Slides
Alteração modelagem de dados
Microservices
Desenvolvimento da aplicação
Pilha/Fila
Wireframes inovação
Documentação do Projeto
Definição Inovação
Arquitetura
Planilha UAT
Importação de dados

## Slide 7: REQUISITOS E TASKS
Quantidade total de requisitos: 33
ID | Descrição do requisito | Objetivo/Estratégia de Negócio | Tipo de Requisito | Complexidade
1 | Aplicação Spring Boot | Aplicação feita com Spring Boot para o back-end da plataforma |  | 
1.1 | Back-End em Java | Fazer a caputura de informações da plataforma | Funcional | Média
1.2 | Possuir Endpoints | Função de fornecer dados específicos | Funcional | Média
1.3 | Possuir models | Controle de banco de dados | Funcional | Alta
1.4 | Possuir CRUD de Usuário | Fornecer meio para o usuário manipular seus dados através da aplicação | Funcional | Alta
1.5 | Possuir CRUD de Publicação | Fornecer meio para o usuário manipular seus dados de publicações | Funcional | Alta
1.6 | Mapeamento através de ORM | Mapeamento de tabelas do banco de dados no Spring Boot | Funcional | Média
1.7 | Implementação do padrão de projeto (Observer) | Evitar futuros problemas | Funcional | Média
1.8 | Criação de métodos específicos do Repository | Possuir métodos para a coleta de dados específicos do banco | Funcional | Baixa
1.9 | Funcionalidades de exportação txt e csv | Para fins de consulta | Funcional | Média
2 | Plataforma Web | Plataforma com objetivo de integração de músicos |  | 
2.1 | Página de perfil do usuário | Mostrar informações relacionadas ao usuário | Funcional | Baixa
2.2 | Página de pesquisa dos usuários | Facilitar na procura de outros usuários na plataforma | Funcional | Média
2.3 | Informações do usuário | Informações pessoais do usuário | Funcional | Baixa
2.4 | Pesquisa com filtros | Facilitar a procura de usuários para fins específicos | Funcional | Alta
2.5 | Página de medalhas | Motivar o usuário a utilizar a plataforma | Funcional | Baixa
2.6 | Página de convites | Disponibilizar informações para o contato entre os usuários | Funcional | Média

## Slide 8: IDEAÇÃO

## Slide 9: ALTERAÇÕES DE ESCOPO
Tecnologia:
Iniciamos o desenvolvimento front-end utilizando ReactJs.
Tecnologia:
Utilizamos templates de Bootstrap para aumentar a velocidade do desenvolvimento, e pequenos trechos de React.
Publicações:
Anteriormente tinha o foco em uma busca mútua entre usuários;
Publicações :
Agora busca simplificar a busca por usuários, pois podem ser uma forma de introduzir pessoas com gostos em comum.
AS IS
TO BE

## Slide 10: ALTERAÇÕES DE ESCOPO
Público:
Era focado em bandas, instrumentistas, escolas de músicas, estúdios;
Público :
Definimos pessoas chaves ao invés de atender todos os públicos, com o intuito de direcionar melhor nossos esforços.
Inovação:
Idealizamos utilizar testes automatizados para termos boa qualidade de software.
Inovação :
Realização de testes unitários, e um novo sistema de gameficação para tornar a aplicação ainda mais eficiente e divertida.
AS IS
TO BE

## Slide 11: DESENHO DE SOLUÇÃO
End-User
Browser
Back-end
Front-end
Idealization
UI
Development
Test
Service Web app
Azure Database SQL
Developer
Execution
Development environment
Azure Cloud
Building

## Slide 12: ARQUITETURA DA APLICAÇÃO
Client-side web application
(HTML, CSS, Js, React)
Site institucional e aplicação final para usuários
Database
(SQL Server)
Armazenar os
dados da aplicação
Microservice
(SpringBoot)
Processamento de dados armazenados para consumo de serviço e aplicação web
Server-side web application
(Java)
Criação e exportação de arquivos .csv e .txt

## Slide 13
Controller
[SpringBoot]
Responsável por fornecer endpoints a outras aplicações com intuito de criar, ler alterar e apagar dados do banco
Database
[SQL Server]
Armazenar os
dados da aplicação
Processamento de dados armazenados para serviço web
Visão de software – componentes
[Devs]
Repository
[JpaRepository]
Responsável por realizar a abstração de comandos de banco de dados em métodos para o Controller
Domain
[Javax.persistence]
Responsável por mapear as tabelas de banco de dados em classes
Service
[FeignClient]
Tem como função interligar os controllers da aplicação
Models
[Java]
Abstrai os domínios recebidos pela controller em classes com campos filtrados
Server-side web application
[Java]
Criação, exportação e importação de arquivos .csv e .txt advindos de listas, pilhas e filas genéricas
Client-side web application
[HTML, CSS, Js, React]
Site institucional e aplicação final para usuários

## Slide 14: DIAGRAMA DE CLASSES

## Slide 15
PLANILHA DE TESTES
(UAT)

## Slide 16
SITE INSTITUCIONAL
APLICAÇÃO

## Slide 17
CONSIDERAÇÕES FINAIS

## Slide 18
OBRIGADO(A)!
Possui dúvidas?
Equipe MusicAll