## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
MusicAll
Grupo Cinco
Data: 04/11/2020
Professor: Alexander Barreira

## Slide 2: Status Geral
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Migração do banco de dados para a nuvem Azure
Planejamento das atividades e seus responsáveis
Farol do Projeto
  Frente Back-end
  Entendimento dos microservices para o back-end
  Frente Front-end
  Desenvolvimento da aplicação (Página inicial, login e logoff)
  Frente Documentação
  Inicializar a documentação do projeto
  Idealizar uma inovação

## Slide 3
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
Entrega
3° Sprint
v
v
v
Timeline - Sprint 3
Semana 5
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
02/11
04/11
09/11
11/11
16/11
18/11
23/11
25/11
30/11
02/12
09/12
Temporada de estudos e entendimento dos entregáveis
Microservices
Desenvolvimento da aplicação
Doc. Projeto
Inovação
Slides

## Slide 4
End-User
Browser
Back-end
Front-end
Idealization
UI
Development
Test
Service Web app
Azure Database SQL
Developer
Execution
Development environment
Azure Cloud
Building