## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
MusicAll
Grupo Cinco
Data: 07/10/2020
Professor: Alexander Barreira

## Slide 2: Status Geral
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Conhecimento limitado sobre os entregáveis
Farol do Projeto
  Frente Back-end
  Definição de padrão de projeto
  Entrega de no mínimo 2 Cruds
  Frente Documentação
  Discussão para decidir quais dados serão exportados para o CSV
  Iniciar o desenho de arquitetura do projeto
Criação do ORM – Mapeamento da tabela de Curtida, Rede Social e InfoUsuario
Estudos sobre a arquitetura de projeto
Nota: Semelhanças com HLD e LLD
Pesquisas sobre padrões de projeto
Ex: Strategy e Observer

## Slide 3: Timeline do projeto por semana
Sprint 2
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Semana 4
Semana 3
30/09
Modelagem
de Dados
05/10
07/10
12/10
Arquitetura do Projeto
Semana 2
Entrega
2° Sprint
Desenho
De Solução
Desenvolvimento
CRUD
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
Semana 1
14/10
19/10
21/10
26/10
Adaptação Wireframes
28/10
ORM – Usuário
Curtidas e Rede Social
Discussão sobre
Padrão de Projeto
Definição dos dados
exportados para CSV

## Slide 4
End-User
Browser
Back-end
Front-end
Idealization
UI
Development
Test
Service Web app
Azure Database SQL
Developer
Execution
Development environment
Azure Cloud
Building