## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
MusicAll
Grupo Cinco
Data: 11/11/2020
Professor: Alexander Barreira

## Slide 2: Status Geral
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Início do desenvolvimento do 1° microservice no Spring Boot
Documentação iniciada
Idealização da inovação
Farol do Projeto
  Frente Back-end
  Inserção do conceito de pilha dentro da regra de negócio
  Definição da regra de negócios para o uso da fila
  Frente Front-end
  Desenvolvimento da aplicação (Página inicial, login e logoff)
  Refatoração da página institucional
  Frente Documentação
  Construção da documentação
  Segunda versão do diagrama de solução (Container e Componente)
  Frente Inovação - Gameficação
  Definição das métricas para o ganho de medalhas/conquistas dentro da aplicação

## Slide 3
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
Entrega
3° Sprint
v
v
v
Timeline - Sprint 3
Semana 5
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
02/11
04/11
09/11
11/11
16/11
18/11
23/11
25/11
30/11
02/12
09/12
Temporada de estudos e entendimento dos entregáveis
2 microservices
Desenvolvimento da aplicação – Página inicial, login e logoff
Doc. Projeto
Inovação
Slides
Implantação pilha
Arquitetura

## Slide 4
End-User
Browser
Back-end
Front-end
Idealization
UI
Development
Test
Service Web app
Azure Database SQL
Developer
Execution
Development environment
Azure Cloud
Building