## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
MusicAll
Grupo Cinco
Data: 25/11/2020
Professor: Alexander Barreira

## Slide 2: Status Geral
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Finalizada a implementação de pilha – Rollback de ação do usuário
Finalizada a implementação de fila – Enfileiramento de convites
Back-end integrado (Todos as partes estão se comunicando como deveria)
Modelagem de dados finalizada (Adaptada com a inovação)
Implementação da inovação concluída (Back-end)
Finalizada o desenho de arquitetura da aplicação
Farol do Projeto
  Frente Back-end
  07/07 telas integradas
  Debater quais informações serão importadas
  Implementação do método da importação
  Frente Front-end
  07/07 telas prontas
  Implementação de Bootstrap para potencializar o desenvolvimento
  Frente Documentação
  Iniciar mapeamento de testes para a planilha UAT
  Finalizar a documentação com os entregáveis da 3° Sprint
Desenvolvimento do front-end

## Slide 3
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
Entrega
3° Sprint
v
v
v
Timeline - Sprint 3
Semana 5
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
02/11
04/11
09/11
11/11
16/11
18/11
23/11
25/11
30/11
02/12
09/12
Temporada de estudos e entendimento dos entregáveis
Pilha/Fila
Desenvolvimento da aplicação
Documentação do Projeto
Definição Inovação
Slides
Microservices
Alteração modelagem de dados
Arquitetura
Planilha UAT
Wireframes Inovação
Importação de dados

## Slide 4: Inovação - Gameficação
Objetivo
Criar badges/conquistas para os usuários mais fiéis a página. Isso é um requisito visual e interativo, e não com fins de gerar competição e disputa entre usuários.
Conquistas
Conquistas Iniciais: Relacionado ao uso inicial do usuário com a plataforma
Conquistas Intermediárias: Conquistas adquiridas ao longo da jornada na plataforma
Conquistas Avançadas: Relacionadas ao uso de quem é um rockstar da plataforma!
Exemplos:
Tempo determinado na plataforma
Preenchimento de todas as informações para o cadastro

## Slide 5
End-User
Browser
Back-end
Front-end
Idealization
UI
Development
Test
Service Web app
Azure Database SQL
Developer
Execution
Development environment
Azure Cloud
Building