## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
MusicAll
Grupo Cinco
Data: 30/09/2020
Professor: Alexander Barreira

## Slide 2: Status Geral
Documentação
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Criação do banco no Azure
Estudos CRUD e ORM
Definição de tarefas e seus responsáveis
Refinamento de tarefas da 1° sprint, para a 2° sprint
Farol do Projeto
  Frente Plataforma
  Modelagem de Dados
  Frente Back-end
  Início do desenvolvimento do CRUD
  Frente Front-end
  Adaptação dos wireframes utilizando desenho de formulários
  Frente Documentação
  Atualização da lista de requisitos
  Atualização do desenho de solução
  Iniciar o desenho de arquitetura do projeto

## Slide 3: Timeline do projeto por semana
Sprint 2
Plataforma
  Back-end
  Front-end
  Documentação
Semana 4
Semana 3
30/09
Modelagem
de Dados
05/10
07/10
12/10
Arquitetura do Projeto
Semana 2
Entrega
2° Sprint
Desenho
De Solução
Desenvolvimento
CRUD
Início Tarefa
Desenvolvimento
Entrega
Semana 1
14/10
19/10
21/10
26/10
Adaptação Wireframes
28/10

## Slide 4
End-User
Browser
Back-end
Front-end
Idealization
UI
Development
Test
Service Web app
Azure Database SQL
Developer
Execution
Development environment
Azure Cloud
Building